# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2015 г.                                                                                          №  16/1

с. Октябрьское

| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы поселения к работе в зимних условиях 2015-2016г. |  |
| --- | --- |

в целях обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения в отопительный период 2015-2016 г.,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

- Создать комиссию для контроля за ходом подготовки коммунального хозяйства поселения к работе в зимний период 2015-2016 годов и утвердить ее состав (приложение 1).

- утвердить мероприятия по подготовке поселения к работе в зимний период 2015-2016 годов (приложение2).

- Рекомендовать администрации ООО «Западная Тепловая Компания» и директору МУП «ЖКХ Октябрьское»:

  - обеспечить качественную подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы  к работе в зимних условиях в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170, и организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 г. № 203;

  - организовать заключение договоров с энергоснабжающими организациями;

  - обеспечить газовую котельную резервным топливным хозяйством и нормативным запасом резервного топлива;

  - принять необходимые меры по обеспечению подачи тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд до 15 сентября 2015 года при понижении температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней.

- Установить срок окончания: всего комплекса работ по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях – 01.09.2015г; подготовки объектов социальной сферы – 25 августа 2015 года.

- Обеспечить в срок до 12 сентября 2015г. оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих население организаций в соответствии с Положением  об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности Российской Федерации 25 августа 2004 года.

- Обеспечить оформление паспортов приемки жилых домов – до 12 сентября 2015г.

- Установить срок окончания:

- всего комплекса работ по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях – 12 сентября 2015 года;

- подготовки объектов социальной сферы – 25 августа 2015 года.

10. Назначить лиц, ответственных за подготовку к работе в зимних условиях объектов социальной сферы (по согласованию):

- в филиал ОГАУЗ СРБ с.Октябрьское –Главного врача Андреева А.Г.,

- в МБОУ«Октябрьская СОШ»Томского района – директора Шабанову В.К.,

- в МБДОУ «Детский сад КВ с. Октябрьское» Томского района – и.о.заведующей Баранову Э.Н.,

- в МБУ «Октябрьский ДК» Томского района – директора     Васильеву В.А.,

- в ОГКУ "СРЦН Томского района" – директора Ермолаеву М.В.

Глава поселения

(Глава Администрации)                                                          А.Н. Осипов

Приложение 1

к распоряжению Главы поселения

(Главы Администрации)

От 10.04.2015 г.  №  16/1

Состав

межведомственной комиссии

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов

социальной сферы к работе в зимних условиях 2015-2016г.

| Осипов А.Н. | Глава поселения (Глава Администрации) – председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Крупенников А.А. | Директор МУП «ЖКХ Октябрьское» |
| Несмеянов Д.В. | Управляющий отделением с. Октябрьское ООО «ЗТК» |
| Городилов М.В. | Директор УК ООО «Комсервис+М» |
| Ермолаева М.В. | Директор ОГКУ "СРЦН Томского района" (по согласованию) |
| Елецких Г.В. | Заведующий хозяйством Октябрьского отделения СРБ №1 (по согласованию) |
| Васильева В.А. | Директор МБУ «Октябрьский ДК» Томского района (по согласованию) |
| Баранова Э.Н. | И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад КВ с. Октябрьское» Томского района (по согласованию) |
| Шабанова В.К. | Директор МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района (по согласованию) |

ПОЛОЖЕНИЕ

о  межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе

в зимних условиях 2015-2016 г.

1. Межведомственная комиссия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2015-2016 г (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов поселения по вопросам контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования  «Октябрьское сельское поселение», а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса поселения к работе в зимних условиях;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в зимних условиях;

3) осуществление контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в зимних условиях.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) анализирует, оценивает и контролирует ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях;

б) вносит предложения по обеспечению выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях;

в) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в поселении.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления и  соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления и заинтересованных организаций.

6. Перечисленный перечень полномочий Комиссии не является исчерпывающим и может изменяться в процессе работы Комиссии.

7. Состав Комиссии утверждается постановлением или решением Администрации сельского поселения.

8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация поселения.

Приложение 2

к распоряжению Главы поселения  (Главы Администрации)

от 10.04.2015 г.  №  16/1

УТВЕРЖДАЮ

Глава поселения (Глава Администрации)

_______________А.Н. Осипов

«_____» _______2015 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Октябрьского сельского поселения к работе в зимний период 2015-2016 г.

В том числе по отраслям:

1. Теплоснабжение

2. Электроснабжение

3. Водоснабжение и водоотведение

4. Асфальтирование и ремонт дорог

5. Жилищный фонд

- Теплоснабжение с. Октябрьское

| Населенный пункт, название объекта | Принадлежность | Характеристика объекта (с указанием мощности, производительности, протяженности и т.д.) | Состав ремонтных работ | Наличие ПСД (указать № экспертного заключения) | Стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования, в том числе | Дефицит финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники (указать) | Всего, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.Тепловые сети | муниципальное | Замена аварийной запорной арматуры: ул. Заводская, ул. Юбилейная, ул. Лесная, ул. Таежная, ул. Комсомольская, ул. Ласточкина, ул. Строителей, ул. Мира | Замена задвижек: Ø 150 мм – 4шт.; Ø 100 мм – 10шт.; Ø 80 мм – 8 шт.; Ø 50 мм – 16 шт. Замена кранов шаровых: Ø 32 мм – 16 шт.; Ø 25 мм – 10 шт. |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 | 250 |
| 2.Тепловые сети | муниципальное | Замена аварийных участков теплотрасс: пер.Березовый ул.Таёжная, ул.Кирова, ул.Мира1, 3,5 ,ул.Юбилейная - 9, 11 | Труба стальная: Ø 100 мм – 100 м, Ø 80 мм – 100 м, Ø 50 мм - 450 м, Ø 40 мм – 100 м, Ø 32 мм – 400 м, Ø 25 мм – 300 м |  | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1400 | 1400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.Тепловые сети | муниципальное | Перенос теплотрассы от стен здания с монтажом опор: ул. Заводская – 1, 3, 11. | Ø 80 мм – 120 м, Ø 50 мм - 60 м, Ø 32 мм – 60 м. Опоры из металлоконструкций 24 шт. |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 | 130 |
| 4.Тепловые сети | муниципальное | Изоляция теплотрасс: ул. Заводская, ул. Юбилейная, ул. Лесная, ул. Таежная, ул. Комсомольская, ул. Ласточкина, ул. Строителей, ул. Мира, ул. Кирова, ул. Коммунистическая, пер. Березовый | Теплоизоляция - 140 м³, оцинкованное железо – 900 м². |  | 450 |  |  | 300 | 150 |  | 450 | 450 |
| 5.Тепловые сети | муниципальное | Приобретение и монтаж теплосчетчика системы ГВС со строительством помещения | теплосчетчик |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 250 | 250 |
| 6. Тепловые сети | муниципальное | Прокладка нового участка теплотрассы к зданию спорткомплекса на стадионе с переврезкой на другую теплотрассу | Труба стальная: Ø 80 мм – 25 м, Ø 50 мм - 120 м |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 | 110 |
| 7. Тепловые сети | муниципальное | Гидравлические испытания теплотрасс с. Октябрьское с заменой аварийных участков |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  | 150 | 150 |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 2740 |  |  | 2440 | 300 |  | 2740 | 2740 |

2.Электроснабжение.

| Населенный пункт, название объекта | Принадлежность | Характеристика объекта (с указанием мощности, производительности, протяженности и т.д.) | Состав ремонтных работ | Наличие ПСД (указать № экспертного заключения) | Стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования, в том числе | Дефицит финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники (указать) | Всего, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Уличное освещение с.Октябрьское | муниципальное | капремонт уличного освещения с переводом светильников на лампы ДНАТ | светильники с лампами ДНАТ-150 Вт, 36 шт |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 150 |
| 2. Уличное освещение д.Николаевка | муниципальное | капремонт уличного освещения с переводом светильников на лампы ДНАТ | светильники с лампами ДНАТ-150 Вт, 5 шт |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 | 25 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 175 |  |  | 175 | 175 |

3.Водоснабжение и водоотведение.

| Населенный пункт, название объекта | Принадлежность | Характеристика объекта (с указанием мощности, производительности, протяженности и т.д.) | Состав ремонтных работ | Наличие ПСД (указать № экспертного заключения) | Стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования, в том числе | Дефицит финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники (указать) | Всего, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.Водоснабжение | муниципальное | капремонт водопроводов в с. Октябрьское: ул. Заводская, ул. Юбилейная, ул. Лесная, ул. Комсомольская | труба полиэтиленовая Ø 50 мм - 300 м |  |  |  |  | 150 | 35 |  | 185 | 150 |
| 2.Водоснабжение | муниципальное | Капремонт водовода от артезианских скважин № 2 и №11 | труба полиэтиленовая Ø 100 мм - 120 м труба стальная Ø 100 мм - 100 м |  |  |  |  | 200 | 30 |  | 230 | 200 |
| 3.Водоснабжение | муниципальное | Насосная 2-го подъема, ул. Заводская, 4г | Реконструкция станции обезжелезивания | разрабатывается |  |  |  | 400 |  |  | 400 | 400 |
| 4.Водоснабжение | муниципальное | Насосная 2-го подъема ул. Заводская, 4г | капремонт системы автоматики насосной и скважин №14 и № 15 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 5.Водоснабжение | муниципальное | Водопроводная сеть с.Октябрьское | промывка системы водопроводов |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |
| 6.Водоотведение | муниципальное | канализационные очистные сооружения (КОС) | разработка проектно-сметной документации по реконструкции |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 | 800 |
| 7.Водоотведение | муниципальное | коллектор Ø 300 мм, длина 750 м. | капремонт участка коллектора от котельной до КОС |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 500 |
| 8.Водоотведение | муниципальное | внутриквартальная канализация: ул. Заводская, ул. Юбилейная, ул. Комсомольская, ул. Строителей, ул. Коммунистическая, | капремонт канализационной сети с.Октябрьское |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 150 |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 800 | 1400 | 190 |  | 2390 | 2200 |

4. Асфальтирование и ремонт дорог.

| Населенный пункт, название объекта | Принадлежность | Характеристика объекта (с указанием мощности, производительности, протяженности и т.д.) | Состав ремонтных работ | Наличие ПСД (указать № экспертного заключения) | Стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования, в том числе | Дефицит финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники (указать) | Всего, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.с. Октябрьское, ул. Лесная 1, 3, 5 | муниципальное | капремонт разрушенного асфальтового покрытия с гравийной отсыпкой основания | L = 220 м.п. S = 880 м2 |  | 440 |  |  | 440 |  |  | 440 | 440 |
| 2.с. Октябрьское, ул. Лесная 2, 4 | муниципальное | капремонт разрушенного асфальтового покрытия с гравийной отсыпкой основания | L = 90 м.п. S = 180 м2 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 | 90 |
| 3.с. Октябрьское, ул. Юбилейная 1, 3 | муниципальное | капремонт разрушенного асфальтового покрытия с гравийной отсыпкой основания | L = 80 м.п. S = 160 м2 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 80 |
| 4.с. Октябрьское, ул. Железнодорожная 3, 5, 7, 9 | муниципальное | капремонт разрушенного асфальтового покрытия с гравийной отсыпкой основания | L = 160 м.п. S = 640 м2 |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320 | 320 |
| 5.с. Октябрьское, ул. Лесная (главная дорога) | муниципальное | Гравийная отсыпка | L = 220 м.п. S = 1320 м2 ПГС – 50 т |  | 20 (вывоз ПГС) |  |  | 20 (вывоз ПГС) |  |  | 20 (вывоз ПГС) | 20 (вывоз ПГС) |
| 6.с. Октябрьское, дорога в мкр. Солнечный от ЖКХ (ул. Заводская) | муниципальное | Гравийная отсыпка, формирование профиля дороги, планировка | L = 900 м.п. S = 5400 м2 ПГС – 800 т |  | 250 (вывоз ПГС) |  |  | 250 (вывоз ПГС) |  |  | 250 (вывоз ПГС) | 250 (вывоз ПГС) |
| 7. с. Октябрьское, ул. Заводская | муниципальное | Ямочный ремонт асфальтового покрытия (по решению суда) | S = 200 м2 |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 | 150 |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 1350 |  |  | 1350 |  |  | 1350 | 1350 |

5.Жилищный фонд.

| Населенный пункт, название объекта | Принадлежность | Характеристика объекта (с указанием мощности, производительности, протяженности и т.д.) | Состав ремонтных работ | Наличие ПСД (указать № экспертного заключения) | Стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования, в том числе | Дефицит финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники (указать) | Всего, тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Октябрьское | Многоквартирные жилые дома | Многоквартирные жилые дома | Замена запорной арматуры: ул. Заводская 1, 3, 9 ул. Лесная 6 ул. Ласточкина 3 ул. Строителей 5, 6 |  | нет данных |  |  |  | нет данных |  |  |  |
| с. Октябрьское | Многоквартирные жилые дома | Многоквартирные жилые дома | Замена входных дверей: Комсомольская 1, 20 Строителей 3,5,6 |  | нет данных |  |  |  | нет данных |  |  |  |
| с. Октябрьское | Многоквартирные жилые дома | Многоквартирные жилые дома | Опрессовка систем ГВС и отопления: ул. Заводская 1, 3, 9, 11 ул. Лесная 1-6 ул. Ласточкина 2, 3, 4, 13 ул. Строителей 1, 3, 5, 6 ул. Комсомольская 1, 16, 18, 20 ул. Коммунистическая 2 ул. Юбилейная 1, 3, 5, 9, 11 |  | нет данных |  |  |  | нет данных |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | нет данных |  |  |  | нет данных |  |  |  |

Специалист Администрации

Октябрьского сельского поселения                                                                       Е.С.Даниленко